План

создания инвестиционных объектов и

объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и

телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование и описание объекта (с указанием требуемых мощностей потребления энергетических ресурсов по инвестиционным проектам) | Заказчики  инвести­-  ционных  объектов  и  объектов  инфра-­  структуры | Месторас-­  положение  объекта | Источники финансиро-вания/ общий объем финансирования | Объем финансирования по годам, млн. рублей | | | | Фактическое  состояние  (проектиро­-  вание,  строительство,  эксплуатация) | Коорди­натор  (структурное подразделение) |
| 2020 год | | 2021 год | |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Объекты социальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство детского сада на 60 мест | Админист-рация Смидови-чского муниципаль-ного района | пос. Николаевка | бюджет Еврейской автономной  области | 56,0 | - | - | - | Проектиро-вание | Отдел образования |
| 2 | Строительство детского сада на 60 мест | Админист-рация Смидович-ского муниципаль-ного района | пос. Приамурский | бюджет Еврейской автономной  области | 27,9 | - | 27,9 | - | Проектиро-вание | Отдел образования |
| 3 | Строительство Дома культуры в пос. Волочаевка-2 | Админист-рация Смидовичс-кого муниципаль-ного района | пос. Волочаевка-2 | Местный бюджет  Федеральный бюджет | 35,0 | - | - | - | Проектиро-вание | Отдел культуры, админис-трация Волочаевс-кого городского поселения |
|  | Итого |  |  |  | 119,1 | - | 27,9 | - |  |  |
| Объекты инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| 4 | Модернизация котельной «Строительная» пос. Николаевка | Админист-рация Николаевского городского поселения | пос. Николаевка | бюджет муниципального образования (поселение)  федеральный бюджет | 0,002  2,000 | - | - | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 5 | Модернизация котельной «Детсад» с. Камышовка | Администра-ция Смидовичс-кого муниципаль-ного района | с. Камышовка | бюджет муниципального района  федеральный бюджет | 0,0015  1,500 | - | - | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 6 | Модернизация котельной с.им. Тельмана | Админист-рация Приамурского городского поселения | с.им. Тельмана | бюджет муниципального образования (поселение)  федеральный бюджет | 0,004  4,000 | - | - | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 7 | Модернизация котельной №3 пос. Смидович (приобретение модульной котельной) | Админист-рация муниципального района | пос. Смидович | бюджет муниципального образования  федеральный бюджет | 0,5  4,99 | - | 0,7  7,0 | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 8 | Модернизация котельной №9 пос. Смидович | Администра-ция Смидовичс-кого городского поселения | пос. Смидович | бюджет муниципального образования (поселение)  федеральный бюджет | 0,0012  1,200 | - | - | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 9 | Модернизация котельной №14 пос. Смидович | Администра-ция Смидовичс-кого городского поселения | пос. Смидович | бюджет муниципального образования (поселение)  федеральный бюджет | 0,0018  1,800 | - | - | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 10 | Реконструкция котельной «Центральная» в пос. Волочаевка-2 Смидовичского района | Администрация муниципального района | пос.Волочаевка-2 | бюджет муниципального образования федеральный бюджет | 0,019  1,88 | - | - | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 11 | Капитальный ремонт тепловых сетей в п.Приамурский | Администрация муниципального района | пос.Приамурский | бюджет муниципального образования федеральный бюджет | 0,0008  0,08 | - | 0,008  0,8 | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 12 | Капитальный ремонт водозабора в п.Волочаевка-2 | Администрация муниципального района | пос.Волочаевка-2 | бюджет муниципального образования федеральный бюджет | 0,0024  0,24 | - | 0,024  2,4 | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 13 | Капитальный ремонт водозабора с.Камышовка | Администрация муниципального района | с.Камышовка | бюджет муниципального образования федеральный бюджет | 0,00167  0,16548 | - | 0,0202  2,0 | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 14 | Капитальный ремонт станции обезжилезивания п.Приамурский | Администрация муниципального района | пос.Приамурский | бюджет муниципального образования федеральный бюджет | 0,00156  0,154 | - | 0,0202  2,0 | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
| 15 | Ремонт водовода п.Николаевка | Администрация муниципального района | пос.Николаевка | бюджет муниципального образования федеральный бюджет | 0,024  2,375 | - | - | - | Проекти-рование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства |
|  | Итого |  |  |  | 20,944 |  | 14,97 |  |  |  |

Начальник управления экономического развития

администрации муниципального района Т.П. Бескаева