ПЛАН

создания инвестиционных объектов и

объектов необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и

телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании «Смидовичский муниципальный район»

**на 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование и описание объекта (с указанием требуемых мощностей потребления энергетических ресурсов по инвестиционным проектам) | Заказчикиинвести­-ционныхобъектов иобъектовинфра-­структуры | Месторас-­положениеобъекта | Источники финансирования/ общий объем финансирования | Объем финансирования по годам, млн рублей | Фактическоесостояние(проектиро­-вание,строительство,эксплуатация) | Коорди­натор(структурное подразделение) |
| 2022 год | 2023 год |
| план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ремонт сетей тепло-водоснабжения  | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, с. Камышовка | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 4,9 | 0,0 |  |  | Проектная документация разработана | Управление ЖКХ  |
| 2 | Реконструкция сетей теплоснабжения | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, пос. Смидович | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 11,4 | 0,0 |  |  | Проектная документация разработана | Управление ЖКХ  |
| 3 | Модернизация котельной с заменой 2-х котлов | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, пос. Приамурский | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 5,7 | 0,0 |  |  | Проектная документация разработана | Управление ЖКХ  |
| 4 | Приобретение модульной станции очистки воды | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, с. им. Тельмана | Местный бюджет, Федеральный бюджет | 9,9 | 0,0 |  |  | Проектная документация разработана | Управление ЖКХ  |
| 5 | Перевод системы теплоснабжения "Детский сад" с. Камышовка на автономное отопление | Администрация Смидовичского муниципального района | ЕАО, с. Камышовка | Местный бюджет, Областной бюджет | 1,180 | 1,180 |  |  | Выполнено | Управление ЖКХ |
| 6 | Капитальный ремонт водовода в п. Приамурский Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области | Администрация Смидовичского муниципального | ЕАО | Федеральный бюджет | 3,00877 | 3,00877 |  |  | Выполнено | Управление ЖКХ |
| 7 | Модернизация котельной «Центральная» пос. Приамурский с заменой 4-х котлов | Администрация Приамурского городского поселения | ЕАО, пос. Приамурский | Областной бюджет | 11,4 | 11,4 |  |  | Выполнено | Администрация Приамурского городского поселения |
| 8 | Модернизация сетей теплоснабжения Приамурского ГП | Администрация Приамурского городского поселения | ЕАО, пос. Приамурский, с им. Тельмана | Федеральный бюджет |  |  | 15,493 |  | Подана заявка в Минстрой | Администрация Приамурского городского поселения |
| 9 | Замена трассы теплоснабжения от ул. Советская 25-35 в пос. Волочаевка-2(правая сторона) | Администрация Волочаевского городского поселения | ЕАО, пос. Волочаевка-2 | Федеральный бюджет |  |  | 14,287 |  | Подана заявка в Минстрой | Администрация Волочаевского городского поселения |
| 10 | Модернизация сетей ГВС пгт.Смидович | ГП ЕАО «Облэенргоремонт плюс» | ЕАО, пос. Смидович | Федеральный бюджет |  |  | 2,612 |  | Подана заявка в Минстрой | Департамент строительства и ЖКХ правительства ЕАО |