Муниципальное  образование  "Смидовичский   муниципальный  район"

Еврейской     автономной   области

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2016 № 170

пос. Смидович

### Об утверждении  основных мероприятий  по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  Волочаевского  и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период 2016-2017 годов

### С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  Волочаевского  и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период 2016-2017 годов администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

### Утвердить основные мероприятия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  Волочаевского  и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период 2016-2017 годов  согласно приложению №1.

- Утвердить график накопления 45-дневного запаса топлива на отопительный период 2016-2017 годов согласно приложению №2.

3. Установить срок полной готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального района к осенне-зимнему периоду 2016-2017 годов до 23.09.2016 года.

4. Рекомендовать  директорам: ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» Лабеко В.А., муниципального унитарного предприятия «Жилищное коммунальное хозяйство» Горяеву Д.В.:

4.1. Весь объем работ по подготовке объектов жизнеобеспечения провести на основе анализа результатов прохождения отопительного периода 2015-2016 годов.

4.2. Своими  приказами  в срок до 10.05.2016 года создать оперативные группы (назначить ответственных лиц), осуществляющих контроль за подготовкой подведомственных объектов к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

4.3. До начала отопительного периода 2016-2017 годов обеспечить накопление 45-дневного запаса топлива в соответствии с утвержденным настоящим постановлением графиком.

4.4. Разработать и утвердить до 16.05.2016 года планы-графики переаттестации и обучения работников, обслуживающих котельные и теплогенерирующие установки.

4.5. В срок до 30.09.2016 года провести пробные топки котельных с регулировкой гидравлического режима тепловых сетей.

4.6. В срок до 01.10.2016  года обеспечить создание нормативных запасов материально-технических средств и оборудования для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения, обеспечить работоспособность передвижных электростанций для аварийного электроснабжения объектов жизнеобеспечения, при необходимости приобрести дополнительные.

### 5. Утвердить состав комиссии по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период 2016-2017 годов и обеспечить ее постоянную и эффективную работу  согласно приложению №3.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого  заместителя   главы  администрации  муниципального района Королева Б.Д.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Районный вестник".

8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

| Глава администрации муниципального района | А.П. Тлустенко |
| --- | --- |
| Готовил: |  |
| Начальник управления жилищно- коммунального хозяйства администрации муниципального района | В.Е. Слуцкий |
| Заместитель главы администрации муниципального района | В.П. Пацук |
| Управляющий делами администрации муниципального района | В.М. Трунова |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 |
|  | к постановлению администрации муниципального района |
|  | от ______________ № _____ |

Основные мероприятия

по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  Волочаевского  и Камышовского сельских поселений Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период 2016-2017 годов

тыс. руб.

| № п/п | Основные мероприятия | Общая стоимость работ | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средства района | Средства предприятия |
| 1 | МУП «ЖКХ» Подготовка отопительных котельных (продувка котлов, промывка, опрессовка) – 4 ед. и оборудования, промывка и опрессовка систем отопительных котельных | 70,0 | - | 70,0 |
| 2 | МУП «ЖКХ» Ремонт насосной группы котельной «Школа» с. Даниловка | 30,0 | - | 30,0 |
| 3 | МУП «ЖКХ» Замена тепловых сетей: - в с. Камышовка по пер. Советскому между домами № 8 и 9 – 100 м.п.; | 250,0 | 125,0 | 125,0 |
| 4 | МУП «ЖКХ» Замена тепловых сетей: - в с. Даниловка от электрокотельной до общежития - 100 м.п. | 250,0 | 125,0 | 125,0 |
| 5 | МУП «ЖКХ» Капитальный ремонт водозабора с заменой глубинного насоса на скважине № 2 с. Камышовка | 150,0 | - | 150,0 |
| 6 | МУП «ЖКХ» Замена канализационных сетей в колодце на Центральной площади с.Камышовка – 10 м.п. | 100,0 | - | 100,0 |
| 7 | МУП «ЖКХ» Замена котла в котельной «Школа» с. Даниловка | 650,0 | - | 650,0 |
| 8 | МУП «ЖКХ» Ремонт водонапорной башни – 1 ед. (установка емкости с заменой ствола подачи воды в башню и трубопровода до станции второго подъема) | 2500,0 | - | 2500,0 |
|  | ИТОГО: | 4000,0 | 250,0 | 3750,0 |
| 9 | ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» Подготовка отопительных котельных – 2 ед., продувка котлов, промывка, очистка и опрессовка котлов – 4 ед. Ревизия дымососа – 1 ед., ревизия дутьевых вентиляторов – 4 ед., ревизия электрооборудования, ревизия сетевых насосов – 4 ед. | 140,0 | - | 140,0 |
| 10 | ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» Промывка, опрессовка и ремонт тепловых сетей – 2 881 м.п. | 100,0 | - | 100,0 |
| 11 | ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» Замена водопроводных сетей в с. Партизанское – 300 м.п. | 1200,00 | - | 1200,00 |
| 12 | ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» Подготовка водозаборов, групп скважин – 1 ед. | 100,0 | - | 100,0 |
| 13 | ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» Подготовка канализационных сетей – 1940 м.п. | 25,0 | - | 25,0 |
| 14 | ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» Подготовка канализационных насосных станций – 1 ед. | 15,0 | - | 15,0 |
| 15 | ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» Замена дымовой трубы котельной с. Партизанское Д 800 | 750,0 | - | 750,0 |
|  | ИТОГО: | 2330,0 | 0,0 | 2330,0 |

|  | ПРИЛОЖЕНИЕ №3 |
| --- | --- |
|  | к постановлению администрации муниципального района |
|  | от ______________ № _____ |

Состав комиссии

по осуществлению контроля за ходом выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса  Смидовичского муниципального района к работе в  осенне-зимний период

2016-2017 годов

| Королев Б.Д. | - | первый заместитель главы администрации муниципального района, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Слуцкий В.Е. | - | начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; |
| Зыкова О.В. | - | заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района, секретарь комиссии |
| Члены комиссии: |
| Волокитин Е.Н. | - | глава Волочаевского сельского поселения (по согласованию); |
| Горяев Д.В. | - | директор МУП «ЖКХ» (по согласованию); |
| Коновалов Д.Н. | - | начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального района; |
| Лабеко В.А. | - | директор ООО «ТеплоВодоКаналРемонт» (по согласованию); |
| Лобас В.С. | - | главный специалист-эксперт управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального района; |
| Спирина Т.А. | - | глава Камышовского сельского поселения (по согласованию) |